## Slide 1
PANG3
2026년 2학기 중간발표
지도 기반 사하구 외근 도우미
개발 성과 · 현장 피드백 · 개선 결과 · 향후 계획
Notes: 도입 약 8초. 2학기 개발 성과와 10월 1일 사하구청 현장 피드백을 중심으로 발표하겠습니다.

## Slide 2
지도 기반 사하구 외근 도우미
서비스 소개
01
현장 업무의 전 과정을 하나로 연결하는 통합 관리 서비스
방문지 관리
경로 최적화
현장 업무 처리
보고서 작성
앱 지도 화면 삽입
외근 계획 → 현장 방문 → 업무 처리 → 결과 보고
Notes: 약 20초. PANG3는 방문지 관리부터 보고서 작성까지 외근의 흐름을 하나로 연결합니다. 기능 소개는 짧게 마치고 2학기 결과로 넘어갑니다.

## Slide 3
1학기 MVP 구현 완료
1학기 구현 성과
02
01
로그인 및 회원가입
02
지도 기반 방문지 추가
03
목적지 리스트 관리
04
다중 목적지 경로 최적화
05
차량·도보 경로 안내
06
도착 후 작업 시작
07
작업 상태 실시간 변경
08
현장 사진·메모 입력
09
보고서 생성
Notes: 약 18초. 1학기에 기본 업무 흐름을 구성하는 9개 기능의 MVP를 완성했습니다. 이번 학기에는 현장 사용성과 협업 기능을 보강했습니다.

## Slide 4
2학기 주요 개발 과정
8월부터 10월까지
03
8월
현장 기록 기능 고도화
사진 편집
위치도 편집
음성 입력
9월
그룹 협업 및 업무 관리
그룹 생성·초대·업무 관리
행정동 경계·업무 현황
대시보드·업무 데이터 관리
10월
경로 안내 및 서비스 개선
경로 안내 개선
공공데이터 연동
UI/UX 개선
Notes: 약 21초. 8월에는 현장 기록, 9월에는 그룹과 업무 관리, 10월에는 경로 안내와 서비스 화면을 개선했습니다. 월 구분은 발표를 위한 분류입니다.

## Slide 5
8월 — 현장 기록 기능 고도화
2학기 개발 성과
04
사진 편집
사진 회전·크롭
빨간펜 표시
앱 화면 삽입
위치도 편집
위치도 수정
문제 위치 표시
앱 화면 삽입
음성 입력
음성 인식 기반
현장 메모 입력
앱 화면 삽입
Notes: 약 23초. 사진과 위치도를 현장에서 바로 편집하고, 음성 인식으로 메모를 입력할 수 있도록 기록 절차를 보강했습니다.

## Slide 6
9월 — 그룹 협업 및 업무 관리
2학기 개발 성과
05
그룹 생성·업무 관리
구성원 초대
방문지 배정·업무 이관
앱 화면 삽입
행정동·업무 현황
SGIS 행정동 경계
개인·그룹별 현황 지도
앱 화면 삽입
대시보드·데이터
개인·그룹별 업무 현황
완료 기록·업무 데이터
앱 화면 삽입
Notes: 약 25초. 그룹을 만들고 구성원을 초대하는 기능, 행정동 경계와 업무 현황 지도, 완료 기록을 관리하는 대시보드를 추가했습니다.

## Slide 7
10월 — 경로 안내 및 서비스 개선
2학기 개발 성과
06
경로 안내 개선
Kakao 도보 경로 연동
출입구 기반 도착 지점
앱 화면 삽입
공공데이터 연동
버스 정류장·AED
부산 건물 출입구
앱 화면 삽입
UI/UX 개선
지도 중심 화면 개편
등록·현장 작업 흐름 개선
앱 화면 삽입
Notes: 약 25초. 도보 경로와 건물 출입구를 활용해 도착 지점을 개선했습니다. 버스 정류장과 AED 정보를 연동하고, 지도 중심으로 화면 흐름을 다시 구성했습니다.

## Slide 8
사하구청 현장 미팅
2026년 10월 1일
07
현장 담당자의 의견을 들었습니다
현장 미팅 사진 삽입
현장 미팅 사진 삽입
이 자리에서 확인한 6가지 주요 피드백
Notes: 약 12초. 10월 1일 사하구청 현장 미팅을 진행했습니다. 담당자의 의견을 듣고 개선할 내용을 정리했습니다. 다음 장에서 주요 피드백을 말씀드리겠습니다.

## Slide 9
사하구청 현장 미팅 주요 피드백
2026년 10월 1일
08
01
UI/UX 간소화
클릭 감소 · 지도 중심 · 위도·경도 제거
02
위치 등록 정확도
터치 즉시 지정 한계 · 핀 위치 정밀 조정
03
그룹·업무 협업
팀장 중심 배정 축소 · 개인 관리
지역별 업무 이관
04
일괄 등록·공유
엑셀 일괄 등록 · 사진 위치정보 활용
업무 데이터 가져오기·내보내기
05
공공데이터 한계
제설함·아파트 내부 시설물 위치데이터 부족
사하구청 정비 후 활용
06
플랫폼·저장
모바일·웹 · 외부 서버 저장 최소화
보고서 로컬 다운로드·저장
Notes: 약 30초. 사하구청 미팅에서 화면 간소화, 위치 정확도, 협업 방식, 데이터 일괄 등록, 공공데이터의 한계, 플랫폼과 저장 방식에 대한 의견을 받았습니다.

## Slide 10
현장 피드백 반영 현황
O 해결 · △ 진행 중 · X 미해결
09
현장 피드백 항목
상태
UI/UX 간소화
O
위치 등록 정확도 개선
O
그룹 및 업무 협업 개선
O
방문지 일괄 등록 및 공유
X
공공데이터의 한계
X
플랫폼 및 저장 방식 개선
O
Notes: 약 20초. 네 항목은 해결했고 일괄 등록·공유와 공공시설물 데이터는 아직 남아 있습니다. 다음 장부터 반영한 네 가지 내용을 보여드리겠습니다.

## Slide 11
현장 피드백 반영 ① UI/UX 간소화
사하구청 현장 피드백 반영
10
BEFORE
AFTER
영상 삽입
영상 삽입
복잡한 화면 이동
여러 단계의 업무 등록
로그인 후 지도 중심 화면
간소화된 업무 처리
위도·경도 정보 제거
Notes: 약 24초. 기존에는 화면 이동과 등록 단계가 많았습니다. 지도 화면을 중심으로 재구성하고 좌표 표시를 빼서 필요한 작업에 집중하도록 했습니다.

## Slide 12
현장 피드백 반영 ② 위치 등록 정확도
사하구청 현장 피드백 반영
11
BEFORE
AFTER
영상 삽입
영상 삽입
지도 터치 시 위치 즉시 지정
세부 위치 조정이 어려움
중앙 포인터로 위치 지정
지도를 이동해 정밀하게 조정
Notes: 약 23초. 지도 터치만으로 위치가 바로 결정되던 방식에서 중앙 포인터 방식으로 바꿨습니다. 지도를 이동하면서 세부 위치를 조정할 수 있습니다.

## Slide 13
현장 피드백 반영 ③ 그룹 협업 개선
사하구청 현장 피드백 반영
12
BEFORE
AFTER
영상 삽입
영상 삽입
팀장 중심 방문지 배정
팀장이 구성원에게 개별 배정
개인 중심 업무 관리
필요한 업무를 구성원에게 이관
행정동 단위 업무 관리
Notes: 약 25초. 팀장이 모든 방문지를 개별 배정하는 흐름을 줄이고, 각자의 업무를 관리하면서 필요한 건을 이관하도록 바꿨습니다. 행정동 단위 관리도 반영했습니다.

## Slide 14
현장 피드백 반영 ④ 플랫폼 및 저장 방식
모바일 화면과 웹 화면 비교
13
BEFORE
AFTER
모바일 앱 사진 삽입
웹 실행 화면 삽입
모바일 중심 서비스
웹 환경으로 서비스 확장
보고서 로컬 다운로드·저장 방식 개선
Notes: 약 22초. 모바일 중심으로 제공하던 서비스를 웹 환경으로 넓혔습니다. 보고서를 기기에서 내려받고 저장하는 흐름도 개선했습니다.

## Slide 15
기말발표까지의 개발 및 검증 계획
다음 단계
14
01
미완료 피드백 반영
일괄 등록·공유 · 공공시설물 데이터 · 알림 기능
02
실제 현장 업무 시뮬레이션
방문지 등록 · 경로 최적화 · 방문·처리 · 보고서
03
최종 피드백 반영
결과 점검 · 현장 담당자 피드백 · 오류·사용성 개선
04
앱 출시 준비
안정화 · 최종 테스트 · 배포 환경 점검
Notes: 약 25초. 남은 일괄 등록과 시설물 데이터, 알림 기능을 마무리합니다. 이어서 전체 현장 업무를 시뮬레이션하고 담당자 의견과 테스트 결과를 반영해 출시를 준비하겠습니다.

## Slide 16
PANG3 실제 앱 시연
시연 시간 1분 30초
15
시연 영상 또는 화면 삽입
방문지 등록 → 경로 최적화 → 현장 업무 처리 → 보고서 확인 → 그룹 업무 관리
Notes: 1분 30초 시연. 방문지를 등록하고 경로를 최적화한 뒤 현장 업무를 처리합니다. 보고서를 확인하고 그룹 업무 관리 화면으로 마무리합니다.